|  | ПРИЛОЖЕНИЕ к постановлению администрации сельского поселения Кубань Гулькевичского района от 22.09.2020 № 125 «ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 УТВЕРЖДЕНА к постановлению администрации сельского поселения Кубань Гулькевичского района от 14 октября 2014 года № 159 (в редакции постановления администрации сельского поселения Кубань Гулькевичского района от 22 сентября 2020 № 125) |
| --- | --- |

Подпрограмма

«Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог

местного значения сельского поселения Кубань Гулькевичского района»

на 2015 – 2022 годы

ПАСПОРТ

подпрограммы

«Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения сельского поселения Кубань Гулькевичского района»

на 2015 – 2022 годы

| Координатор подпрограммы | администрация сельского поселения Кубань Гулькевичского района |
| --- | --- |
| Участники подпрограммы | администрация сельского поселения Кубань Гулькевичского района |
| Цели подпрограммы | Повышение транспортно-эксплуатационного состояния сети автомобильных дорог местного значения сельского поселения Кубань Гулькевичского района |
| Задачи подпрограммы | выполнение работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог сельского поселения Кубань Гулькевичского района; выполнение мероприятий по содержанию автомобильных дорог; повышение безопасности дорожного движения |
| Перечень целевых показателей подпрограммы | протяженность отремонтированных автомобильных дорог |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2015 – 2022 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | Объем финансирования подпрограммы из средств бюджета сельского поселения Кубань Гулькевичского района составит 55273,9 тыс. рублей, в том числе: 2015 год – 5951,5 тыс. рублей 2016 год – 3474,5 тыс. рублей 2017 год – 5835,2 тыс. рублей 2018 год – 7419,6 тыс. рублей 2019 год – 4027,5 тыс. рублей 2020 год – 9654,7 тыс. рублей 2021 год – 9254,6 тыс. рублей 2022 год – 9656,3 тыс. рублей из средств краевого бюджета –23824,3 тыс., рублей, в том числе по годам: 2015 год – 4048,6 тыс. рублей 2016 год – 433,4 тыс. рублей 2017 год – 668,0 тыс. рублей 2018 год – 3023,9 тыс. рублей 2019 год – 0,0 тыс. рублей 2020 год – 5216,8 тыс. рублей 2021 год – 5216,8 тыс. рублей, 2022 год – 5216,8 тыс. рублей из средств бюджета сельского поселения Кубань Гулькевичского района – 31449,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год – 1902,9 тыс. рублей 2016 год – 3041,1 тыс. рублей 2017 год – 5167,2 тыс. рублей 2018 год – 4395,7 тыс. рублей 2019 год – 4027,5 тыс. рублей 2020 год – 4437,9 тыс. рублей 2021 год – 4037,8 тыс. рублей 2022 год – 4439,5 тыс. рублей |
| Контроль за выполнением подпрограммы | администрация сельского поселения Кубань Гулькевичского района |

- Характеристика текущего состояния и прогноз развития соответствующей сферы реализации подпрограммы

Экономика Краснодарского края напрямую зависит от эффективности работы транспортной инфраструктуры. Автомобильные дороги местного значения составляют важнейшую часть транспортной инфраструктуры края, обеспечивая  перемещение пассажиров, товаров и услуг как внутри населенных пунктов, так и в границах муниципальных районов. При этом их  транспортно-эксплуатационное состояние значительно хуже, чем федеральных и региональных дорог, что в совокупности  с высокой загрузкой и сложностью регулирования транспортных потоков приводит к значительному снижению пропускной способности. Без  надлежащего уровня  транспортно-эксплуатационного состояния всей сети автомобильных дорог, на территории сельского поселения Кубань Гулькевичского района невозможно решение задач достижения устойчивого экономического роста. Общее состояние автомобильных дорог местного значения в настоящее время нельзя считать оптимальным, а уровень их развития достаточным.

Общая протяженность дорог местного значения поселения составляет 54 км, из них имеющих  асфальтобетонное покрытие – 22,7 км. Ежегодно производится планировка горизонтального профиля дорог, имеющих покрытие из ПГС. Большинство автомобильных дорог, имеющих асфальтобетонное покрытие, были отремонтированы в 2015-2018 годах, при участии средств из краевого бюджета.

Отсутствие возможности финансировать в достаточном объеме дорожные работы на автомобильных дорогах местного значения за счет средств местного бюджета является сдерживающим фактором развития экономики поселения, а в конечном итоге и экономики края в целом.

- Цели, задачи и целевые показатели, сроки и этапы реализации подпрограммы

Целью разработки подпрограммы является повышение транспортно-эксплуатационного состояния сети автомобильных дорог местного значения сельского поселения Кубань Гулькевичского района.

Комплексная реализация поставленной цели требует решения следующих задач:

выполнение работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог сельского поселения Кубань Гулькевичского района;

выполнение мероприятий по содержанию автомобильных дорог;

повышение безопасности дорожного движения.

- Целевые показатели муниципальной подпрограммы

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения |  | Значение показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Подпрограмма «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения сельского поселения Кубань Гулькевичского района» на 2015 – 2022 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | протяженность отремонтированных автомобильных дорог |  | км | 1,8 | 1,0 | 0,8 | 0,9 | 1,7 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,4 |

Сроки и этапы реализации подпрограммы: 2015 – 2022 годы.

- Перечень основных мероприятий подпрограммы

| № п/п | Наименование мероприятия | Источник финансирования | Объем финансирования, всего (тыс. руб.) |  | В том числе по годам: |  |  |  |  |  |  | Непосредствен-ный результат реализации мероприятия | Муниципальный заказчик, главный распорядитель бюджетных средств, исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |  |  |
| 1. | Повышение транспортно-эксплуатационного состояния сети автомобильных дорог местного значения сельского поселения Кубань Гулькевичского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация сельского поселения Кубань Гулькевичского района МКУ «УОД ОМСУ и МУ с/п Кубань» |
| 1.1. | выполнение работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог сельского поселения Кубань Гулькевичского района; выполнение мероприятий по содержанию автомобильных дорог; повышение безопасности дорожного движения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог | всего | 55273,9 | 5951,5 | 3474,5 | 5835,2 | 7419,6 | 4027,5 | 9654,7 | 9254,6 | 9656,3 |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 23824,3 | 4048,6 | 433,4 | 668,0 | 3023,9 |  | 5216,8 | 5216,8 | 5216,8 |  |  |
|  |  | местный бюджет | 31449,6 | 1902,9 | 3041,1 | 5167,2 | 4395,7 | 4027,5 | 4437,9 | 4037,8 | 4439,5 |  |  |
| 1.1.1.1 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог | всего | 20444,5 | 860,8 | 2541,1 | 4477,7 | 3556,4 | 2512,5 | 2220,5 | 1986,9 | 2288,6 | Ремонт автодорог п. Урожайный ул. Шоссейная, ямочный ремонт автодорог с/п Кубань, приобретение ГПС для последующего грейдирования дорог |  |
|  |  | местный бюджет | 20444,5 | 860,8 | 2541,1 | 4477,7 | 3556,4 | 2512,5 | 2220,5 | 1986,9 | 2288,6 |  |  |
| 1.1.1.2. | Выполнение мероприятий по содержанию автомобильных дорог и повышению безопасности дорожного движения | всего | 2695,5 | 476,2 | 500,0 | 654,3 | 250,0 | 215,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | Обслуживание 30 знаков, разметка 5 км дорог |  |
|  |  | местный бюджет | 2695,5 | 476,2 | 500,0 | 654,3 | 250,0 | 215,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |  |  |
| 1.1.1.3. | Мероприятия по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения Краснодарского края (субсидия на капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения) | всего | 24943,5 | 4048,6 | 433,4 | 668,0 | 3023,9 |  | 5434,2 | 5667,7 | 5667,7 | Ремонт ул. Южной от ПК 0+00 до ПК 7+18 (ул. Кубанская) в п. Советский (0,718 км) |  |
|  |  | краевой бюджет | 24943,5 | 4048,6 | 433,4 | 668,0 | 3023,9 |  | 5216,8 | 5216,8 | 5216,8 |  |  |
| 1.1.1.4 | Мероприятия по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения (софинансирование с краевым бюджетом) | всего | 1879,6 | 565,9 |  | 35,2 | 159,3 |  | 217,4 | 450,9 | 450,9 |  |  |
|  |  | местный бюджет | 1879,6 | 565,9 |  | 35,2 | 159,3 |  | 217,4 | 450,9 | 450,9 |  |  |
| 1.1.1.5. | Замена, приобретение вышедших из строя ламп и светильников, проводов, кабелей, автоматических выключателей, трансформаторов и других элементов электроосвещения, техническое обслуживание трансформаторов, плата за расход электроэнергии на освещение, светофорные объекты; техническое обслуживание и ремонт сетей, фонарей, пультов управления уличного освещения | всего | 6330,0 |  |  |  | 430,0 | 1300,0 | 1800,0 | 1300,0 | 1500,0 |  |  |
|  |  | местный бюджет | 6330,0 |  |  |  | 430,0 | 1300,0 | 1800,0 | 1300,0 | 1500,0 | Оплата за расход электроэнергии на уличное освещение, ремонт и техническое обслуживание 10,9 км. уличного освещения |  |
|  | Итого | всего | 55273,9 | 5951,5 | 3474,5 | 5835,2 | 7419,6 | 4027,5 | 9654,7 | 9254,6 | 9656,3 |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 23824,3 | 4048,6 | 433,4 | 668,0 | 3023,9 |  | 5216,8 | 5216,8 | 5216,8 |  |  |
|  |  | местный бюджет | 31449,6 | 1902,9 | 3041,1 | 5167,2 | 4395,7 | 4027,5 | 4437,9 | 4037,8 | 4439,5 |  |  |

- Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

Финансирование мероприятий подпрограммы предусматривается осуществлять за счет средств бюджета сельского поселения Кубань Гулькевичского района.

Объем финансирования подпрограммы из средств бюджета сельского поселения Кубань Гулькевичского района составит 55273,9 тыс. рублей, в том числе планируется привлечь средства краевого бюджета в сумме 23824,3 тыс. рублей и средства бюджета сельского поселения Кубань Гулькевичского района 31449,6 тыс. рублей, в том числе:

| Источник финансирования | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Местный бюджет, в том числе | 1902,9 | 3041,1 | 5167,2 | 4395,7 | 4027,5 | 4437,9 | 4037,8 | 4439,5 |
| Капитальные вложения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Прочие расходы | 1902,9 | 3041,1 | 5167,2 | 4395,7 | 4027,5 | 4437,9 | 4037,8 | 4439,5 |
| Краевой бюджет, в том числе | 4048,6 | 433,4 | 668,0 | 3023,9 | 0,0 | 5216,8 | 5216,8 | 5216,8 |
| Капитальные вложения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Прочие расходы | 4048,6 | 433,4 | 668,0 | 3023,9 | 0,0 | 5216,8 | 5216,8 | 5216,8 |
| Итого, в том числе | 5951,5 | 3474,5 | 5835,2 | 7419,6 | 4027,5 | 9654,7 | 9254,6 | 9656,3 |
| Капитальные вложения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Прочие расходы | 5951,5 | 3474,5 | 5835,2 | 7419,6 | 4027,5 | 9654,7 | 9254,6 | 9656,3 |

- Механизм реализации муниципальной подпрограммы

и контроль за ее выполнением

Текущее управление подпрограммой осуществляет специалист администрация сельского поселения Кубань Гулькевичского района, курирующий данное направление деятельности (далее - специалист администрации).

Специалист администрации в процессе реализации подпрограммы:

- организует нормативно-правовое и методическое обеспечение реализации подпрограммы;

- осуществляет подготовку предложений  по объемам и источникам финансирование реализации подпрограммы на основании предложений получателей бюджетных средств и исполнителей программы;

- организует работу по достижению целевых показателей подпрограммы;

- представляет координатору муниципальной программы отчетность о реализации подпрограммы, а также информацию, необходимую для проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы, мониторинга ее реализации и подготовки доклада о ходе реализации муниципальной программы.

Контроль за ходом выполнения подпрограммы и принятие в установленном порядке мер осуществляется администрацией сельского поселения Кубань Гулькевичского района.

Специалист администрации для проведения анализа эффективности реализации подпрограммы ежеквартально, до 15-го числа месяца, следующего за отчетным периодом (за исключением отчетного периода за год), представляет координатору программы отчет об использовании средств, выделенных на исполнение мероприятий подпрограммы, и отчет об исполнении целевых индикаторов и показателей эффективности  подпрограммы.

Ежегодно, до 15 февраля года, следующего за отчетным, специалист администрации предоставляет координатору программы доклад о ходе выполнения подпрограммы и эффективности использования финансовых средств.

При реализации мероприятия подпрограммы администрация сельского поселения Кубань Гулькевичского района выступает муниципальным заказчиком и главным распорядителем бюджетных средств, а также исполнителем (в случае если мероприятие не предполагает финансирование за счет средств местного бюджета).

На основании этого администрация сельского поселения Кубань Гулькевичского района:

заключает муниципальные контракты в установленном законодательством порядке согласно Федеральному закону от 5 апреля        2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

проводит анализ выполнения мероприятия;

несет ответственность за нецелевое и неэффективное использование выделенных в ее распоряжение бюджетных средств;

обеспечивает результативность, адресность и целевой характер использования бюджетных средств в соответствии с утвержденными ей бюджетными ассигнованиями и лимитами бюджетных обязательств;

обеспечивает реализацию мероприятия и проводит анализ его выполнения.

.».

Главный специалист администрации

сельского поселения Кубань

Гулькевичского района								     С.В. Чичева